FEUILLE DE ROUTE : IMPLEMENTATION AUTHENTIFICATION SECURISEE E-WALLET

Cette feuille de route est conçue en cohérence avec l’ensemble du projet « Conception et Réalisation d’un système cryptographique des transactions financières et des données sensibles ». Elle respecte les spécifications du CDC précédemment définies, notamment concernant : l’authentification sécurisée, le MFA/TOTP, la gestion JWT, la protection anti-brute force, la validation des entrées, les messages d’erreurs génériques et l’architecture frontend sécurisée.

## PHASE 0: Préparation Architecture

Initialisation du projet React.js 14+ avec TypeScript, TailwindCSS et Shadcn/UI.

Installation des dépendances : react-hook-form, zod, zustand, axios, framer-motion, lucide-react, react-otp-input et qrcode.react.

Création de l’architecture modulaire : app/, components/, hooks/, services/, store/, middleware/, utils/, types/, mock/.

## PHASE 1: Interfaces d’Authentification

Création des pages Login, Register, Verify OTP et Setup MFA.

Ajout des validations temps réel avec React Hook Form + Zod.

Implémentation du Password Strength Meter : weak / medium / strong.

Création des composants OTP 6 chiffres avec auto-focus, timer et animations.

Mise en place des messages d’erreurs génériques afin d’éviter toute fuite d’information.

## PHASE 2: Validation & Sécurité Frontend

Création des schémas Zod pour login, register et OTP.

Ajout de fonctions de sanitisation et validation stricte des données.

Protection frontend basique contre les entrées dangereuses et erreurs non contrôlées.

Préparation des commentaires techniques expliquant les responsabilités sécurité backend.

## PHASE 3: Architecture JWT Frontend

Création du store Zustand pour la gestion de session.

Préparation du stockage localStorage du token JWT.

Création des services API Axios avec interceptors.

Implémentation des Route Guards : ProtectedRoute, PublicRoute et SessionGuard.

Gestion des états de session expirée et logout automatique.

## PHASE 4: MFA / TOTP

Création du workflow MFA complet: Login → OTP → Dashboard.

Ajout du QR Code placeholder pour Google Authenticator/Authy.

Préparation des commentaires pour l’intégration future de speakeasy ou pyotp.

Création des interfaces de désactivation MFA avec re-saisie du mot de passe.

## PHASE 5: Protection Anti-Brute Force

Préparation des états frontend liés au verrouillage temporaire.

Gestion mockée des tentatives échouées.

Création de la minuterie de blocage 15 minutes.

Ajout des logs sécurité simulés.

## PHASE 6: Dashboard Sécurisé

Protection des routes dashboard et pages sensibles.

Ajout de la gestion de session expirée.

Redirection automatique vers login en cas d’authentification invalide.

## PHASE 7: Préparation Backend Integration

Création des placeholders API : login(), register(), verifyOTP(), logout(), refreshToken().

Préparation des variables d’environnement REACT_PUBLIC_API_URL.

Ajout des commentaires expliquant les futures intégrations backend : bcryptjs, JWT HS256, Redis, HTTPS et speakeasy.

## PHASE 8: Hardening Frontend

Audit général des validations et erreurs.

Vérification des fuites de token ou erreurs console.

Ajout des skeletons, loaders et optimisations UX.

Vérification finale de la cohérence sécurité UX/UI.

## PHASE 9: Backend (Future Implémentation)

Préparation de l’architecture Node.js + Express.

Intégration future de bcryptjs pour le hashage sécurisé.

Implémentation réelle de JWT HS256.

Ajout de Redis pour la protection anti-brute force.

Configuration HTTPS via Nginx ou Apache.

## Architecture Finale Attendue

Frontend React.js → HTTPS/TLS → Nginx Reverse Proxy → Backend Node.js → Base de données MySql/wampserver.

Conclusion

Cette roadmap reste totalement cohérente avec le CDC sécurité défini pour le projet e-Wallet. Elle respecte une approche progressive DevSecOps permettant de construire d’abord une architecture frontend robuste, sécurisée et scalable avant l’intégration du backend et des mécanismes cryptographiques avancés liés aux transactions financières et données sensibles.